|  |  |
| --- | --- |
| ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ«ОМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» **ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА** НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГАОФИЦИАЛЬНО28 апреля 2025 года № 26 |  |



**Администрация Сельского поселения «Омский сельсовет»**

**Заполярного района Ненецкого автономного округа**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2025 года № 76

село Ома

О внесении изменений в муниципальную программу «**Создание источников наружного противопожарного водоснабжения (искусственных водоемов и (или) пожарных резервуаров) в д. Снопа и д. Вижас на 2025 год»**

Руководствуясь [Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»](http://docs.cntd.ru/document/901876063), статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, государственной программой Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе», утвержденной [постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 № 415-п](http://docs.cntd.ru/document/494310018), Порядком разработки принятия решений о разработке программ муниципального образования «Омский сельсовет» Ненецкого автономного округа, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации МО «Омский сельсовет» НАО от 14.08.2018 № 100, Уставом Сельского поселения «Омский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа, Администрация Сельского поселения «Омский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести прилагаемые изменения в муниципальную программу «Создание источников наружного противопожарного водоснабжения (искусственных водоемов и (или) пожарных резервуаров) в д. Снопа и д. Вижас на 2025 год», утвержденную постановлением Администрации Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО от 09.04.2025 № 57.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Сельского поселения

«Омский сельсовет» ЗР НАО Ю.А. Татаринов

Приложение

к постановлению Администрации

Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО

от 28.04.2025 г. № 76

**Изменения**

**в муниципальную программу** «**Создание источников наружного противопожарного водоснабжения (искусственных водоемов и (или) пожарных резервуаров) в д. Снопа и д. Вижас на 2025 год»**

1. Приложение к постановлению Администрации Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО от 09.04.2025 г. № 57 изложить в следующей редакции:

«Приложение

к постановлению Администрации

Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО

от 09.04.2025 г. № 57

**Паспорт**

муниципальной программы Сельского поселения «Омский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа «**Создание источников наружного противопожарного водоснабжения (искусственных водоемов и (или) пожарных резервуаров) в д. Снопа и д. Вижас на 2025 год»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Создание источников наружного противопожарного водоснабжения (искусственных водоемов и (или) пожарных резервуаров) в д. Снопа и д. Вижас на 2025 год» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Сельского поселения «Омский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа |
| Участники муниципальной программы | Администрация Сельского поселения «Омский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа |
| Перечень отдельных мероприятий и подпрограмм муниципальной программы | - |
| Цели муниципальной программы | * повышение уровня пожарной безопасности на территории Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО; * повышение уровня защиты населения и территорий от пожаров природного и техногенного характера, чрезвычайных ситуаций |
| Задачи муниципальной программы | * обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | * установка 5 пожарных резервуаров объемом 5 м.куб. в д. Снопа; * установка 5 пожарных резервуаров объемом 5 м.куб. в д. Вижас; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2025 год  Программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования – 2 789,7 тыс. руб.:  2025 год – 2 789,7 тыс. руб.  в том числе из:  окружного бюджета, всего – 2 761,7 тыс. руб.:  2025 год – 2 761,7 тыс. руб.:  бюджетов муниципальных образований, всего – 28,0 тыс. руб.:  2025 год – 28,0 тыс. руб.: |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения программными методами**

В соответствии с Уставом Администрация Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО обеспечивает исполнение полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

В Сельском поселении «Омский сельсовет» ЗР НАО есть населенные пункты, которые окружены лесами что создает высокую пожароопасную ситуацию при возникновении природных пожаров. Риск возникновения лесных и торфяных пожаров существует с ранней весны до поздней осени. Такие пожары создают угрозу переброса огня на населенные пункты. В зависимости от направления ветра возможно значительное задымление территорий. Возможен значительный ущерб вследствие вывода из оборота земель и уничтожение лесных массивов. В зонах возникновения лесных пожаров могут оказаться линии электропередачи. Как показывает анализ, пожары с тяжкими последствиями возникают наиболее часто в населенных пунктах, находящихся за пределами нормативного времени прибытия пожарных подразделений и в дальних лесных кварталах. Ближайший пожарный пост находятся в с.Ома - это в пределах 30 км до д. Вижас, и 30 км. до д. Снопа. Наиболее пристальное внимание по противопожарным мероприятиям необходимо уделить многодетным семьям, одиноким пенсионерам, семьям социального риска, а также социально значимым объектам.

Использование программно-целевого метода позволит:

- эффективно планировать расходы на осуществление программных мероприятий и проводить мониторинг достижения результатов и показателей реализации Программы;

- минимизировать риски нецелевого использования бюджетных средств.

Анализ факторов, снижающих вероятность реализации муниципальной программы путем достижения поставленной цели и решения задач, определяет необходимость рассмотрения и своевременной нейтрализации следующих рисков:

- риска обеспечения финансирования Программы в запланированных объемах;

- риска некачественного управления (возникновения сбоев) при реализации Программы;

- риска, связанного с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, необходимых для реализации программы, в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- риска возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

Риск обеспечения финансирования Программы (риск ликвидности) маловероятен в связи с краткосрочным периодом реализации Программы. Качественная оценка такого риска - риск низкий.

Риск некачественного управления (возникновения сбоев) при реализации Программы возникает в результате низкой эффективности деятельности, в том числе ошибок исполнителей, совершенных правонарушений, неготовности инфраструктуры (управленческой, информационной, финансовой и др.) к решению поставленных задач. Качественная оценка такого риска - риск средний. Важно учесть, что вес такого риска не является критическим для реализации Программы.

Риск, связанный с осуществлением закупок товаров, работ, услуг, необходимых для реализации программы, в соответствии с федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B0524FD020289238704A69F20D10931D15C158449C99C00525E7D87B29197A4914C01DB96D4DD8F9B33F6FA4A6w4p4H) от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Данный риск возникает в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципального образования при выполнении поставленных задач для реализации Программы и не возможностью поставки товаров, работ, услуг в связи с труднодоступностью населенных пунктов и осуществления навигационного периода. Качественная оценка такого риска - риск средний.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы, войны (вооруженные конфликты) и др. Качественная оценка такого риска - риск низкий.

**2. Описание целей и задач Программы**

Основными целями Программы является повышение уровня пожарной безопасности на территории Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО и повышение уровня защиты населения и территорий от пожаров природного и техногенного характера, чрезвычайных ситуаций.

В рамках реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

* обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО.

Перечень целевых показателей муниципальной программы «Создание источников наружного противопожарного водоснабжения (искусственных водоемов и (или) пожарных резервуаров) в д. Снопа и д. Вижас на 2025 год» указан в Приложении 1 к Программе.

**3. Сроки реализации Программы**

Программа реализуется в один этап.

Срок реализации Программы – 2025 год.

**4. Система программных мероприятий**

В рамках Программы органами местного самоуправления Сельского поселения «Омский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа будут выполняться мероприятия по созданию источников наружного противопожарного водоснабжения (искусственных водоемов и (или) пожарных резервуаров) в д. Снопа и д. Вижас .

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Создание источников наружного противопожарного водоснабжения (искусственных водоемов и (или) пожарных резервуаров) в д. Снопа и д. Вижас на 2025 год» указан в Приложении 2 к Программе.

**5. Информация о ресурсном обеспечении Программы, содержащая сведения об объемах и источниках финансирования Программы**

Общий объем финансирования Программы составляет 2 789,7 тыс. руб., в том числе за счет средств окружного бюджета – 2 761,7 тыс. руб., за счет средств районного бюджета – 28,0 тыс. руб.

**6. Механизм реализации Программы**

Реализация Программы обеспечивается Заказчиком, который несет ответственность за достижение конечных результатов Программы, целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на её реализацию.

Реализация программы осуществляется путем своевременного финансирования мероприятий, запланированных в рамках Программы, проведения торгов по выбору подрядных организаций на выполнение программных мероприятий, надлежащего контроля за реализацией программных мероприятий.

**7. Описание ожидаемых результатов реализации Программы, количественная и/или качественная оценка ожидаемых результатов реализации Программы**

Реализация Программы позволит сократить площади территории, не имеющей первичных средств пожаротушения.

**8. Контроль за ходом реализации Программы**

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется главой Сельского поселения «Омский сельсовет» Заполярного района Ненецкого автономного округа, финансово-бюджетным отделом Администрации Сельского поселения.

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, целевого и эффективного расходования бюджетных средств, представляет отчетную документацию в Управление гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности Ненецкого автономного округа.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 1  к муниципальной программе «Создание источников наружного противопожарного водоснабжения (искусственных водоемов и (или) пожарных резервуаров) в д. Снопа и д. Вижас на 2025 год» |
| **Сведения о целевых показателях муниципальной программы «Создание источников наружного противопожарного водоснабжения (искусственных водоемов и (или) пожарных резервуаров) в д. Снопа и д. Вижас на 2025 год»** | | | | |
| **Задачи, направленные на достижение цели** | **Наименование индикатора (показателя)** | **Единица измерения** | **Базовое значение индикатора в год, предшествующий началу реализации муниципальной программы** | **Планируемое значение индикатора (показателя) по годам реализации муниципальной программы** |
| **2025 год** |
| обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО | установка пожарных резервуаров объемом 5 м.куб. в д. Снопа | ед. | 0,0 | 5,0 |
| установка пожарных резервуаров объемом 5 м.куб. в д. Вижас | ед | 0,0 | 5,0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Создание источников наружного противопожарного водоснабжения

(искусственных водоемов и (или) пожарных резервуаров) в д. Снопа и д. Вижас на 2025 год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень мероприятий муниципальной программы «Создание источников наружного противопожарного водоснабжения (искусственных водоемов и (или) пожарных резервуаров) в д. Снопа и д. Вижас на 2025 год»** | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Всего на реализацию программы (тыс. руб.)** | | | **2025 год ( тыс. руб.)** | | |
| **Всего** |  | | **Всего** |  | |
| **окружной бюджет** | **районный бюджет** | **окружной бюджет** | **районный**  **бюджет** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | ИТОГО | 2 789,7 | 2 761,7 | 28,0 | 2 789,7 | 2 761,7 | 28,0 |
| 1. | Раздел 1. Создание источников наружного противопожарного водоснабжения | 2 789,7 | 2 761,7 | 28,0 | 2 789,7 | 2 761,7 | 28,0 |
| 1.1. | Создание источников наружного противопожарного водоснабжения (искусственных водоемов и (или) пожарных резервуаров) в д. Снопа и д. Вижас | 2 789,7 | 2 761,7 | 28,0 | 2 789,7 | 2 761,7 | 28,0 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Создание источников наружного противопожарного водоснабжения

(искусственных водоемов и (или) пожарных резервуаров) в д. Снопа и д. Вижас на 2025 год»

**Сведения**

**об основных мерах правового регулирования в сфере реализации**

**муниципальной программы «Создание источников наружного противопожарного водоснабжения**

**(искусственных водоемов и (или) пожарных резервуаров) в д. Снопа и д. Вижас на 2025 год»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование и реквизиты нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный разработчик планируемого к принятию акта |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа | | | |
|  | - | - | - |

|  |
| --- |
| Информационный бюллетень № 26 от 28.04.2025 Издатель: Администрация Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО и Совет депутатов Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО село Ома. Редактор: Безумова О.В. Тираж 15 экз. Бесплатно. Отпечатан на принтере Администрации Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО |